Investigacion Extreme Programming (XP)

Nombre: Sebastian Rodrigo Vera Soria
Grupo: “A”

6. ANALISIS Y SINTESIS

6.1 COMPARA XP CON SCRUM, KANBAN Y CASCADA

| Características | XP (Extreme Programming) | Scrum | Kanban | Cascada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfoque | Desarrollo ágil iterativo e incremental | Gestión ágil de proyectos, iteraciones | Flujo continuo de trabajo | Enfoque secuencial de fases |
| Ciclo de Desarrollo | Iteraciones cortas (2-3 semanas) | Sprint (2-4 semanas) | Flujo continuo, sin iteraciones fijas | Fases fijas y secuenciales |
| Planificación | Planificación continua y flexible | Planificación al inicio de cada Sprint | No requiere planificación fija | Planificación extensa al inicio del proyecto |
| Gestión de Requerimientos | Historias de usuario y cambios frecuentes | Product Backlog, ajuste en cada Sprint | No se planifican en detalle, se adaptan | Requerimientos definidos y estáticos |
| Colaboración Cliente-Equipo | Alta, el cliente está involucrado continuamente | Alta, el cliente participa en los Sprints | Baja, el cliente no está tan involucrado | Baja, cliente solo al principio y al final |
| Enfoque de Pruebas | Pruebas unitarias continuas, TDD | Pruebas al final de cada Sprint | No tiene enfoque en pruebas | Pruebas al final del ciclo de desarrollo |
| Adaptabilidad | Alta, cambios durante todo el proceso | Alta, adaptabilidad a cambios en cada Sprint | Muy alta, trabajo adaptado constantemente | Baja, cambios costosos y difíciles de implementar |
| Documentación | Mínima, centrada en el código y pruebas | Más formal, documentación de los Sprints | Muy mínima, solo lo necesario para el flujo | Documentación extensa al inicio del proyecto |

6.2 IDENTIFICA FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE XP

| Fortalezas de XP | Debilidades de XP |
| --- | --- |
| Alta adaptabilidad: Permite responder rápidamente a los cambios. | Exige mucha disciplina: El equipo debe tener un alto nivel de compromiso y habilidad. |
| Enfoque en la calidad del código: A través de la programación en pareja, pruebas unitarias y refactorización continua. | Puede ser difícil de aplicar en equipos grandes: Requiere una gran colaboración constante y cercana. |
| Entrega continua de valor: Incrementos frecuentes que permiten retroalimentación temprana del cliente. | Alta dependencia del cliente: Requiere la participación activa del cliente en todo momento. |
| Enfoque en la simplicidad: Se evita la sobreingeniería, concentrándose en lo esencial. | No apto para proyectos muy grandes o con gran complejidad: Puede resultar difícil de manejar cuando el proyecto escala. |
| Pruebas continuas: Asegura que el software se mantenga funcional a lo largo del proceso de desarrollo. | Difícil de aplicar en entornos de alta regulación o con restricciones formales: Requiere flexibilidad que puede no ser posible en ciertos sectores. |

6.3 EVALUA EN QUE PROYECTOS FUNCIONA MEJOR XP

| Tipo de Proyecto | Por qué XP funciona mejor |
| --- | --- |
| Proyectos con requisitos cambiantes | La flexibilidad de XP permite adaptarse rápidamente a los cambios en los requerimientos. |
| Proyectos pequeños a medianos | La estrecha colaboración y la programación en pareja son más efectivas en equipos pequeños. |
| Proyectos donde se necesita alta calidad de código | La programación en pareja, pruebas continuas y refactorización aseguran un código limpio y bien estructurado. |
| Proyectos con alta interacción con el cliente | La participación activa del cliente en todo el proceso es clave, algo que XP fomenta intensamente. |
| Proyectos donde se puede entregar en iteraciones | Los ciclos cortos de desarrollo (iteraciones) permiten entregar funcionalidades de manera continua y frecuente. |

7. APLICACION EN PROYECTO DE SISTEMAS

7.1 HISTORIAS DE USUARIO

| ID | HU-001 | REQUERIMIENTO ASOCIADO | RF-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | Como tutor, quiero registrar tutorías para que los estudiantes puedan ser notificados y asistir a ellas. |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | La tutoría debe aparecer en la agenda del estudiante y del tutor. |  |  |

| ID | HU-002 | REQUERIMIENTO ASOCIADO | RF-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | Como tutor, quiero registrar la asistencia de los estudiantes para mantener un seguimiento actualizado. |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | El reporte de asistencia debe actualizarse automáticamente y ser visible para coordinadores. |  |  |

| ID | HU-003 | REQUERIMIENTO ASOCIADO | RF-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | Como coordinador, quiero generar reportes de asistencia y tutorías para evaluar la participación estudiantil. |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Los reportes deben poder exportarse en PDF y Excel |  |  |

| ID | HU-004 | REQUERIMIENTO ASOCIADO | RF-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | Como estudiante, quiero recibir notificaciones de tutorías para no perderlas. |  |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Las notificaciones deben llegar a correo electrónico y en la plataforma. |  |  |

7.2 JUEGO DE PLANIFICACION (RELEASE PLAN)

Release 1 - Gestión Básica (1 Semana)

Tarea: Autenticación y gestión de usuarios (el sistema se definirá en base a los roles de usuario (estudiante, tutor y coordinador) en las que, dependiendo del rol del usuario, se desplegara una vista diferente para cada uno en base a su rol en la que podrán aplicar diferentes funcionalidades)

Roles: Estudiante, Tutor, Coordinador (Panel de control básico por rol)

✅ COMPLETADO

Release 2 - Núcleo de Tutorías (1-3 Semanas)

Solicitud y asignación de tutorías (El tutor podrá crear tutorías y asignarlas a los estudiantes disponibles, al igual que los estudiantes podrán ver las tutorías disponibles puestas por el tutor y en las que se podrán inscribir)

✅ COMPLETADO

(En la HU-001)

Registro de sesiones y asistencia (El tutor podrá controlar si un estudiante asistió o no en donde tendrá su espacio para marcar si está presente o ausente, en base a estos datos, tanto como el tutor y el coordinador podrán ver un promedio de asistencias del estudiante)

✅ COMPLETADO

(En la HU-002)

Notificaciones por correo electrónico (El estudiante recibirá notificaciones de cualquier tutoría disponible a parte de la página principal)

🔄 EN DESARROLLO

Release 3 - Reportes y Analytics (1-3 Semanas)

Historial completo de tutorías

✅ COMPLETADO

Generación de reportes PDF/Excel

🔄 EN DESARROLLO

Dashboard con indicadores académicos

🔄 EN DESARROLLO

Apartado para que los tutores subir recursos y que los estudiantes puedan tener acceso a estos

🔄 EN DESARROLLO

7.3 PLAN DE ITERACION

ITERACIÓN 1 - GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES (COMPLETADA ✅)

Duración: 1 semana

Objetivo: Establecer la base del sistema con autenticación y gestión de roles

Tareas Realizadas:

Implementación de sistema de autenticación con Laravel

Creación de modelos y migraciones para usuarios

Desarrollo de middleware para control de roles (Estudiante, Tutor, Coordinador)

Diseño de interfaces de login y panel principal

Configuración de base de datos MySQL

Criterios de Terminado:

✅ Usuarios pueden registrarse y autenticarse correctamente

✅ Sistema redirige según rol después del login

✅ Interfaz responsive funcionando en dispositivos móviles

✅ Pruebas unitarias de autenticación implementadas

Entregables:

Código fuente del módulo de autenticación

Base de datos con tabla de usuarios y roles

Documentación técnica de la arquitectura

ITERACIÓN 2 - SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS (COMPLETADA ✅)

Duración: 2 semanas

Objetivo: Implementar el flujo completo de solicitud y asignación de tutorías

Tareas Realizadas:

Formulario de solicitud de tutoría para estudiantes

Panel de coordinador para visualización y asignación de solicitudes

Algoritmo de asignación automática basado en carga de tutores

Sistema de notificaciones por correo electrónico

Validación de horarios y disponibilidad

Criterios de Terminado:

✅ Estudiantes pueden solicitar tutorías con tutores disponibles

✅ Coordinadores pueden asignar tutores manual o automáticamente

✅ Notificaciones enviadas a estudiantes y tutores asignados

✅ Reducción de tiempo de asignación de 24h a <1 minuto

Entregables:

Módulo completo de solicitudes de tutoría

Sistema de notificaciones integrado

Reporte de métricas de asignación

ITERACIÓN 3 - REGISTRO DE SESIONES DE TUTORÍA (EN PROGRESO 🔄)

Duración: 2 semanas

Objetivo: Implementar registro detallado de sesiones y seguimiento académico

Tareas en Ejecución:

Desarrollo de formulario de registro de sesiones para tutores

Implementación de registro de asistencia estudiantil

Sistema de observaciones y recomendaciones por sesión

Actualización automática del historial académico

Visualización de sesiones para coordinadores y directores

Criterios de Terminado:

🔄 Tutores pueden registrar sesiones completas con observaciones

🔄 Sistema actualiza automáticamente el historial del estudiante

🔄 Coordinadores visualizan todas las sesiones registradas

🔄 100% de trazabilidad del proceso tutorial

Entregables Parciales:

Controlador SessionController funcional

Vista de detalle de sesiones

Base de datos con tabla de sesiones

ITERACIÓN 4 - GENERACIÓN DE REPORTES Y ANALYTICS (PLANEADA 📋)

Duración: 2 semanas

Objetivo: Implementar sistema de reportes y dashboard analítico

Tareas Planificadas:

Desarrollo de generación de reportes en PDF y Excel

Implementación de dashboard con indicadores clave

Gráficos y estadísticas de participación en tutorías

Reportes personalizados en base al rol

Criterios de Terminado:

📋 Reportes generados en formatos PDF y Excel

📋 Dashboard con métricas de asistencia y rendimiento

📋 Exportación de datos para análisis externo

📋 Indicadores visibles para toma de decisiones para coordinador y tutor

Entregables Esperados:

Módulo completo de reportes

Dashboard administrativo

Documentación de indicadores

ITERACIÓN 5 - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (PLANEADA 📋)

Duración: 2 semanas

Objetivo: Mejorar sistema de comunicaciones y recordatorios automáticos

Tareas Planificadas:

Implementación de sistema de notificaciones

Sistema de recordatorios automáticos de sesiones

Notificaciones push para dispositivos móviles

Configuración de preferencias de notificación

Historial de comunicaciones por usuario

Criterios de Terminado:

📋 Notificaciones in-app funcionando correctamente

📋 Recordatorios automáticos 24h antes de sesiones

📋 Usuarios pueden configurar preferencias

📋 Reducción de inasistencias por olvido

Entregables Esperados:

Sistema de notificaciones in-app

Módulo de configuración de preferencias

Reporte de efectividad de notificaciones

ITERACIÓN 6 - OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN FINAL (PLANEADA 📋)

Duración: 2 semanas

Objetivo: Optimización del sistema y validación completa con usuarios

Tareas Planificadas:

Pruebas de carga y rendimiento

Optimización de consultas de base de datos

Validación con grupo piloto ampliado

Corrección de bugs y mejoras de UX

Preparación de documentación final

Criterios de Terminado:

📋 Sistema soporta carga concurrente de 50+ usuarios

📋 Tiempos de respuesta rapido (al menos menor a 2 segundos)

📋 95% de satisfacción en encuestas de usuarios que se realizaran

📋 Documentación completa del sistema

Entregables Esperados:

Sistema optimizado y estable

Documentación técnica final

Reporte de validación con usuarios

7.4 TAREAS TECNICAS

Infraestructura:

Configuración de entorno Laravel 10 + PHP 8.x

Base de datos MySQL con normalización 3FN

Implementación de autenticación con Laravel Breeze

Configuración de servidor SMTP para notificaciones

Backend:

Implementación de middleware por rol

Creación de APIs REST para módulos de tutoría

Sistema de notificaciones internas y por correo

Lógica de asignación automática de tutores

Frontend:

Interfaces responsive con Bootstrap

Formularios con validación en tiempo real

Dashboard personalizado por rol

Exportación de reportes en múltiples formatos

7.5 APLICACION DE TDD

Se implementó Test-Driven Development en módulos críticos:

- Autenticación y autorización

- Registro de tutorías

- Asignación de tutores

- 	Generación de reportes

public function test_usuario_puede_registrar_tutoria()

{

$user = User::factory()->create(['rol' => 'tutor']);

$this->actingAs($user);

$response = $this->post('/tutorias', [

'estudiante_id' => 1,

'fecha' => '2024-06-15',

'tema' => 'Programación Orientada a Objetos'

]);

$response->assertStatus(201);

$this->assertDatabaseHas('tutorias', ['tema' => 'Programación Orientada a Objetos']);

}

7.6 SESIONES DE PAIRING (PROGRAMACION POR PARES)

Pareja: Desarrollador Backend + Desarrollador Frontend + QA.

Tarea: Integrar formulario de solicitud de tutoría con validación.

7.7 ENTREGABLES POR ITERACION

Iteración 1 - Completada ✅

Sistema de autenticación con roles

Base de datos con usuarios y permisos

Panel de administración básico

Pruebas unitarias de login

Iteración 2 - Completada ✅

Módulo de solicitud de tutorías

Sistema de asignación automática/manual

Notificaciones por correo electrónico

Interfaces para estudiante y tutor

Iteración 3 - En Progreso 🔄

Registro detallado de sesiones de tutoría

Sistema de reportes PDF/Excel

Historial académico por estudiante

Dashboard de indicadores para coordinadores

Próximas Iteraciones:

Módulo de analytics y estadísticas

Integración con sistema institucional

Aplicación móvil complementaria (opcional)